广西德保百矿发电有限公司2022年#1机组汽轮机主汽门和中调门临时滤网拆除项目

招标公告

采购类别：服务类

- 项目名称：广西德保百矿发电有限公司2022年#1机组汽轮机主汽门和中调门临时滤网拆除项目

- 项目概况与招标范围

2.1项目概况：

广西德保百矿发电有限公司（以下简称“德保发电厂”）位于广西德保县城西北部，马隘铝工业园区西面，毗邻马隘镇，西南方向距离马隘镇1km，东南方向距离德保县城8.0km，德保发电厂装机容量为2×350MW，本次计划实施广西德保百矿发电有限公司2022年#1机组汽轮机主汽门和中调门临时滤网拆除项目。现就广西德保百矿发电有限公司2022年#1机组汽轮机主汽门和中调门临时滤网拆除项目进行公告，欢迎有实力的公司参与报价。

2.2招标范围：

广西德保百矿发电有限公司2022年#1机组汽轮机主汽门和中调门临时滤网拆除项目

3.供应商要求

供应商须具备以下资质：

3.1在中国境内注册，有独立法人资格和承担民事责任的能力。

3.2遵守中华人民共和国有关法律、法规和条例。

3.3经营范围须包含本次项目相关内容以及具备电力工程施工总承包三级及以上资质。

3.4具有近3年1个汽门检修相关业绩。

3.5具有良好的商业信誉且无不良商业行为。

4.报名联系方式

招标组织单位：广西德保百矿发电有限公司

招标组织单位地址：广西百色市田阳区头塘镇二塘村吉利百矿电力业务部

联系人：陈钰莹  联系电话：18477611300  E-mail：Yuying.Chen@geely.com

采购单位：广西德保百矿发电有限公司

日期：2022年10月27日

广西德保百矿发电有限公司2022年#1机组汽轮机主汽门和中调门临时滤网拆除项目询价函

经研究，我公司决定邀请贵公司参与广西德保百矿发电有限公司2022年#1机组汽轮机主汽门和中调门临时滤网拆除项目报价。此次报价须知如下：

一、招标内容

1.1广西德保百矿发电有限公司2022年#1机组汽轮机主汽门和中调门临时滤网拆除项目。具体详见附页《广西德保百矿发电有限公司2022年#1机组汽轮机主汽门和中调门临时滤网拆除项目技术任务书（格式）》。

1.2承包方式：本次询价为固定总价承包，报价人根据自身经验，根据资料收集和现场情况，自行报价。报价包括完成本工程所需的全部成本、管理费、利润、保险、税金、风险费及必要的相关手续办理费等一切费用。

1.3项目施工地点：广西德保百矿发电有限公司。

1.4合同有效期：自合同签订之日起一年。

1.5施工起止日期：2022年11月10日起。（具体以通知为准）

1.6工期：7天。

二、投标人资格要求

本次招标要求投标人具备以下资质。

2.1在中国境内注册，有独立法人资格和承担民事责任的能力。

2.2遵守中华人民共和国有关法律、法规和条例。

2.3经营范围须包含本次项目相关内容以及具备电力工程施工总承包三级及以上资质。

2.4具有近3年1个汽门检修相关业绩。

2.5近年来有较好业绩且无不良商业行为。

2.6具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

2.7本次招标不接受联合体投标。

2.8本次招标不接受分包。

三、发布公告的媒介

本次招标公告只在吉利控股集团招标采购平台glzb.geely.com上发布，其他媒体转载无效。

四、报名方式

4.1 *凡有意参加报名的投标人，请至吉利控股集团招标采购平台（glzb.geely.com）注册报名，可在平台网站首页点击“下载供应商服务手册”查看《吉利电子采购招标平台操作手册（供应商端》,投标人根据手册要求进行注册，认证完成后为注册成功后。未按照此方式报名的，视作无效报名。

4.2 *报名截止时间：2022年11月2日。

五、报价文件递交：

5.1请将投标报价、差异表、公司资质等电子扫描件加密后，发送至我司公共邮箱：Yuying.Chen@geely.com并注明为广西德保百矿发电有限公司2022年#1机组汽轮机主汽门和中调门临时滤网拆除项目报价函（xxxx公司+联系人+联系电话）。

5.2 截标时间为2022年11月3日上午9：00时。我司有权拒绝超时递交或寄达的报价文件。

以上工作，请贵司先行给予报价，以便我司开展下一步工作。

顺祝商祺！

附件：

1 广西德保百矿发电有限公司2022年#1机组汽轮机主汽门和中调门临时滤网拆除项目合同（格式）

2 《报价函格式》

3 差异表

广西德保百矿发电有限公司  供销处

# 2022年10月27日

附件一：

广西德保百矿发电有限公司

2022年#1机组汽轮机主汽门和中调门临时滤网拆除项目

招标技术规范书

甲方：广西德保百矿发电有限公司

乙方：

日期：2022年10月19日

目  录

一、项目概况	3

二、项目承包范围及方式	3

三、工期	5

四、质量标准	6

五、检查和验收	6

六、材料设备供应	6

七、主要施工工艺、技术要求	7

八、竣工验收	7

九、施工服务具体要求	7

十、安全施工	8

一、项目概况

项目名称：广西德保百矿发电有限公司2022年#1机组汽轮机主汽门和中调门临时滤网拆除项目

项目地点：广西德保百矿发电有限公司

项目内容：2022年#1机组汽轮机主汽门和中调门临时滤网拆除项目

- 二、项目承包范围及方式

2.1设备概况

汽轮机采用哈尔滨汽轮机厂有限责任公司制造的N385～24.2/566/566型超临界、一次中间再热、单轴、两缸两排汽、湿冷、抽汽凝汽式机组。

| 汽轮机型式 | 超临界、一次中间再热、单轴、两缸两排汽、湿冷、抽汽凝汽式机组 |
| --- | --- |
| 额定功率 | 385MW |
| 最大连续出力 | 401.9MW |
| 工作转速 | 3000r/min |
| 旋转方向（从汽轮机向发电机看） | 顺时针 |
| 调节控制系统型式 | DEH |
| 最大允许系统周波摆动 | 48.5～51.5Hz |
| 空负荷时额定转速波动 | ±3r/min |
| 噪音水平 | <85dB（A）（距设备外壳1m测量） |
| 各轴承处最大垂直振动（双振幅） | <0.076mm |
| 通流级数 | 39 |
| 高压部分级数 | 1+13 |
| 中压部分级数 | 13 |
| 低压部分级数 | 2×6 |
| 末级动叶片长度 | 1040mm |
| 盘车转速 | 2.55r/min |
| 汽轮机总长（包括罩壳） | ≈18700mm |
| 汽轮机最大宽度（包括罩壳） | ≈10400mm |
| 汽轮机本体重量 | ≈750t |
| 汽轮机中心距运行层高度 | 1067mm |
| 主蒸汽额定压力 | 24.2MPa |
| 主蒸汽额定温度 | 566℃ |
| 主蒸汽额定流量 | 1155.8t/h |
| 主蒸汽最大进汽量 | 1277t/h |
| 再热蒸汽额定压力 | 4.853MPa |
| 再热蒸汽额定温度 | 566℃ |
| 再热蒸汽额定流量 | 942.6t/h |
| 额定高压缸排汽压力 | 5.098MPa |
| 设计循环冷却水温度 | 25.5℃ |
| 设计背压 | 6.8MPa |
| 机组热耗率 | 7698kJ/kW·h |
| 机组汽耗率 | 3.002kJ/kW·h |
| 回热级数 | 8级 |
| 回热系统 | 三高、四低、一除氧 |
| 额定给水温度 | 294.2℃ |
| 汽轮机总内效率(THA工况) | 89.1% |

2.2工作范围及工作量

2.2.1广西德保百矿发电有限公司2022年#1机组汽轮机A/B主汽门和A/B中调门临时滤网拆除。

2.2.2凡属乙方检修项目内相关的螺栓热松和热紧、起重等工作。

2.2.3凡属乙方承包的检修项目，所需其他专业进行的配合工作。

2.2.4在检修期间如需增减检修项目，由甲方书面通知。

2.2.5乙方提供人工和检修必须设备、工器具、检修以及与运行机组和设备硬质隔离所需的消耗性材料如：

检修工器具、消耗性材料等清单（无备注说明甲方提供均为乙方自备）

| 序号 | 材料 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 非金属材料及其制品 | 甲方按实际用量提供现场设备（包括管道）上零部件、密封件所用的非金属材料 |
| 2 | 铁线、钢丝 |  |
| 3 | 临时照明用品 |  |
| 4 | 机油、油脂类 | 甲方按实际用量提供设备润滑用油及脂 |
| 5 | 石棉绳、石棉布 |  |
| 6 | 工器具及其消耗用材料 | 甲方仅提供随机专用工具（以本工程设备订货合同为准，借用损坏按规定赔偿） |
| 7 | 计量器具 | 校验合格且在有效期内 |
| 8 | 起重器具 | 检验合格且在有效期内 |
| 9 | 搭脚手架所用材料 | 甲方提供材料并负责搭设 |
| 10 | 梯子、各类绳子和钢索 |  |
| 11 | 各类木材 | 包括圆木、枕木、木方、木板（盖缸及封堵管口、孔洞等）、腊木杆等 |
| 12 | 布类材料及制品 | 包括白布、破布、纱布、优质绸布等 |
| 13 | 电线、电缆 |  |
| 14 | 清洁用品、用具 | 包括包括扫帚、拖布、破布、蛇皮袋、面粉等 |
| 15 | 各类化学品 | 包括汽油、柴油、煤油、油漆、丙酮、无水酒精、玻璃水、松节水、试纸、酸碱等 |
| 16 | 各类喷剂 | 包括清洗剂、除锈剂、松动剂、MoS2喷剂、带电清洗剂等 |
| 17 | 胶布、胶带类 | 包括绝缘胶布、自粘胶带、橡皮膏、双面胶带等 |
| 18 | 修补剂、防锈剂 |  |
| 19 | 尼龙扎带 | 各种规格 |
| 20 | 橡胶皮 | 检修现场铺垫 |
| 21 | 彩条布及木制模板 | 地面防护 |
| 22 | 螺栓防咬剂 |  |
| 23 | 钢制安全围栏 | 检修现场防护以及机组之间的隔离使用 |
| 24 | 安全警示带 | 检修现场防护使用 |
| 25 | 各类标语牌 |  |

2.2.6设备检修后调试、机组开机后试验与配合工作。

2.2.7检修垃圾及时堆放并清运到甲方厂区内指定的地点。

2.2.8检修标段所辖区域内的卫生、文明生产、修后物见本色。

- 三、工期

3.1计划开工日期：2022年11月

计划竣工日期：2022年11月

合同工期：日历天数7天

3.2计划开工日期：具体日期，甲方提前5个工作日通知单位进场。

- 四、质量标准

4.1国家有关标准。

4.2行业规程、标准。

4.3广西德保百矿发电有限公司设备检修管理办法。

4.4设备制造厂家说明书及检修维护手册。

4.5甲方的规程、规定及管理制度等。

- 五、检查和验收

5.1乙方要制定检修工作的总体质量保证目标和措施（含保证工期的网络进度计划和措施），要有相应的质量保证体系及控制点，经甲方审核后实施。

5.2乙方承包的特殊检修项目要制定专门的技术措施，经甲方审核后实施。

5.3做好检验的其它相应准备工作。

5.4做好组织工作，确定项目负责人及各项专业技术负责人。

5.5准备需用的主要仪器、设备和物资器材。

5.6派员到现场对检验前的设备准备情况进行检查核实。

5.7检验前，全体检验人员配合甲方进行各项检查项目，并按甲方安全操作要求进行工作。

- 六、材料设备供应

6.1所有备品和设备填充用的消耗品（设备填充品的定义：除特别申明外，系指设备投入运转后，附着在设备上的物品，如润滑油、脂等）由甲方提供，其清单由乙方在接到本规范书后两周内提出，逾期甲方将视为乙方自己负责。

6.2检修所需消耗性材料由乙方负责（消耗性材料的定义：除特别申明外，系指设备投入运转后不附着在设备上的材料，如清洗用的煤油、棉纱、砂纸、普通碳钢焊条、焊丝等）。

6.3检修所需的工器具由乙方自理，甲方提供专用工具清单，未列在清单中的工具均为乙方负责。甲方提供的专用工器具、机具的安装和拆解都属于检修承包单位的工作范畴，使用后的工器具、机具（含使用甲方提供材料加工的专用工具）验收后包装好交还给甲方相关部门。

- 七、主要施工工艺、技术要求

7.1乙方承包项目的检修质量及验收标准，均按甲方提供的标准执行（或乙方制定甲方审核确认的标准），若遇甲方没有提供质量和验收标准的，则经甲方同意，可按照国家和行业相关标准或设备制造厂家标准执行，两个标准就高执行。

7.2甲方应向乙方对其所承包项目的技术要求和质量标准进行交底，并提供相关图纸资料。

7.3乙方应制定规范的质量检验程序，按照三级验收制度执行，验收代表应在验收单上签字，甲乙双方对质量有异议时，原则上协调解决，协调不成由甲方裁决，未经甲方验收合格的设备不得投入运行（或进行下道工序）。乙方本着修必修好的原则，设备缺陷处理包含在本次检修范围内，甲乙双方对重大缺陷处理有异议时，原则上协调解决，协调不成的处理方式和费用由甲方裁决。

7.4分部试运转按甲方制度执行，乙方应主动安排好试转计划并做好各专业间的协调平衡工作。

7.5设备修后整组启动至机组并网后168小时内，乙方应安排维护人员值班，以便及时消除168期间出现的所有设备缺陷。在检修质量保证期内，若因乙方检修质量问题造成机组被迫停运或降低出力运行，乙方负责检修，并按合同条款进行考核。

7.6机组修前和修后都会进行机组的效率试验，承包方检修后的机组效率应达到保证目标，若修后达不到保证目标，甲方根据检修结果对承包方进行考核，同时承包方应主动分析原因并利用甲方选择的合适机会进行处理，且此部分工作量不再另行结算。

- 八、竣工验收

8.1乙方必须在工程结束3天内编写出详细的检修记录台账及检修总结报告（附原始记录）供甲方检查审阅存档。

- 九、施工服务具体要求

9.1乙方必须建立健全项目组织机构。

9.2项目设置项目负责人，对项目的安全、质量、工期实施全面负责，负责项目总体安排，负责与甲方协调沟通，负责争议问题的洽谈磋商。

9.3项目必须配置安全员，对项目实施过程中的安全、文明施工进行监督管理，提出改进措施，实施项目部内部的考核。

9.4项目必须配备技术负责人，负责安装项目的技术管理工作，负责就技术方案与甲方沟通，负责技术资料的收集整理，负责安装报告的编制。

9.5项目必须设置质检员（QC人员），对安装全过程进行质量监督，负责项目内部的质量自检，负责甲方质检员的协调沟通，负责质量检验计划的落实以及安装过程文件的审查。

9.6特种作业人员必须持有有效特种作业证，身体健康，具备承担工作的技术素质。

9.7上述条款将作为合同的组成部分，与合同具有同等的法律效力。

- 十、安全施工

10.1乙方必须执行《中华人民共和国安全生产法》及各级人民政府关于安全生产的法规、条例和规定，严格执行广西德保百矿发电有限公司相关安全生产管理规章制度，必须采取一切必要措施和手段强化施工安全管理，提高安全施工水平，确定严格的安全施工秩序以保证施工人员在施工中的安全与健康，并确保本工程安全生产。

10.2乙方的施工人员应经过必要的安全和环境培训，保证员工上岗前经过三级安全教育，具备安全完成相关活动的能力。特种工种、特殊工艺人员应持有效证件上岗。

10.3乙方在施工中发生重大人身伤亡事故、设备安全事故时应及时通知甲方，并在国家规定的期限内，将事故调查和处理意见报告甲方，并按程序上报主管部门和地方劳动部门。由乙方原因引起的事故，乙方应承担相应的赔偿责任。

10.4乙方根据现场条件及施工部位，制定行之可靠的施工方案。

10.5乙方负责施工所需安全用具、工器具（包括但不限于）需有合格证，并在检验周期内。

10.6甲方负责乙方施工所需电源供应，线盘及照明灯具有乙方自行负责。

10.7乙方须配合甲方完成本项目HSE体系工作。

附件2：报价函格式

广西德保百矿发电有限公司2022年#1机组汽轮机主汽门和中调门临时滤网拆除项目报价函

致 广西德保百矿发电有限公司：

我公司接受贵公司的邀请参加广西德保百矿发电有限公司2022年#1机组汽轮机主汽门和中调门临时滤网拆除项目的报价，完全响应贵公司的邀请函和合同格式的内容，并已在报价前了解生产需要广西德保百矿发电有限公司2022年#1机组汽轮机主汽门和中调门临时滤网拆除项目相关情况：

1、报价明细

| 项目内容 | 项号 | 子项目名称 | 单位 | 数量① | 单价(元)② | 单项合价（元） ③=①×② | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 广西德保百矿发电有限公司2022年#1机组汽轮机主汽门和中调门临时滤网拆除项目 | 1 | 2022年#1机组汽轮机主汽门和中调门临时滤网拆除 | 项 | 1 |  |  |  |
| 总报价（人民币大写）： （￥ 元） |  |  |  |  |  |  |  |
| 服务工期：7天 |  |  |  |  |  |  |  |
| 付款条件：报价含__%增值税专用发票；工程价款结算总额的5%作为质量保证金，工程竣工验收合后付工程价款结算总额的95%，满1年无质量问题无息退还质量保证金；如果 1年内出现质量问题的，则待质量问题返修验收合格之日起满 1 年后无息退还质量保证金。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注：以上报价包含____%增值税专用发票、利润、成本、保险等全部费用和除不可抗力外的一切风险（包括政策变化及市场价格变动等所有风险因素） |  |  |  |  |  |  |  |

2、报价有效期为90天。

3、附件：

（1）报价人认为不包含在本报价内的工作内容或工作范围及参考报价。

（2）常驻管理人员简介、专业工人数量、使用设备机具及材料清单。

（3）授权委托书、公司资质证书、营业执照、法定代表人证等，证件可为原件扫描或加盖公章的复印件扫描。

报价人（盖公章）：

法定代表人（或委托代理人）：

报价日期：2022年  月  日

附件3：

差异表

报价人要将邀请报价文件和报价文件的差异之处汇集成表。

差异表：

| 序号 | 招标文件 |  | 投标文件 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 条目 | 简要内容 | 条目 | 简要内容 |

法定代表人或其委托代理人签名：

投标人（公章）：