靖西市锰矿有限责任公司2024年安全生产事故应急预案项目报价函

1. 采购项目条件

供应商：

靖西市锰矿有限责任公司2024年安全生产事故应急预案项目，现邀请贵司参与本项目报价。

2.项目概况与采购范围

2.1项目概况：

项目名称：2024年安全生产事故应急预案

2 项目地点：靖西市锰矿有限责任公司

2.2项目承包范围及方式：

2.3乙方需具备职业卫生技术服务乙级以上资质。

2.4工作范围

2.1、工作范围及工作量：

1、乙方进行现场踏察，基础资料收集，提供详细资料清单，甲方配合提供相关资料；

2、指导协助甲方进行第一次网上公示；

3、乙方制定生产安全事故应急预案工作大纲，确定环境质量现状监测方案，委托监测；

4、乙方通过收集的基础资料，编制生产安全事故应急预案报告；

5、乙方指导协助甲方进行第二次网上公示、纸媒公示、现场公示；

6、乙方报告送甲方核实，同时内部审核；外部专家审核；

7、乙方协助甲方向应急局报送项目报批稿，直至整个项目工作完成。

2.5工期

3.1靖西市锰矿有限责任公司生产安全事故应急预案修订项目计划开工日期：2024年2月1日

计划竣工日期：2024年3月30日

改造工期：日历天数60天

3.2、工期顺延：如发生以下情况造成竣工日期推迟，乙方须及时以书面报告形式将实际情况上报甲方，经甲方书面盖章确认后，工期相应顺延，（除以下原因外，工期一律不予顺延）：

1、 遇到重要节假日或重大设计变更影响乙方连续施工的；

2、 不可抗力因素(指在施工周期中发生战争、动乱、空中飞行物体坠落或12级以上的大风、7级以上的地震、持续20天每天达到200毫米的降水等事件)影响施工的。

2.6质量标准

达到国家验收合格标准。在合同执行期内，如遇国家性政策变动，该限额内标准可随国家政策性变动而变动，采购单位可按变动后的限额标准执行。

3 报价及相关要求

3.1报价方式

本次关于靖西市锰矿有限责任公司2024年安全生产事故应急预案项目通过采用电子竞价或电子平台谈判方式进行，请登录系统地址：http://glzb.geely.com;于竞价前自行注册账号，注册时请正确填写公司详细信息、联系人详细信息并上传相关营业执照、经营许可证及其它相关证书扫描件；请妥善保管您的账号和密码！

3.2付款方式

付款方式：出具检测报告后付款。

3.3 评定方法

本次评标采用低价中标，按价格由低到高顺序确定中标人。

4.联系方式

| 公司 | ： | 吉利百矿集团有限公司 |
| --- | --- | --- |
| 地址 | ： | 广西百色市右江区东增路188号 |
| 联系人 | ： | 江泽朝13517712918 |
| 技术人电话 | ： | 农启览15077620865 |
| 邮箱 | ： | Zechao.Jiang@geely.com |

注：无论报价结果如何报价人自行承担所有与参加采购活动有关的全部费用。

附件1：

- 报 价 函

根据已收到贵公司靖西市锰矿有限责任公司2024年安全生产事故应急预案项目，我司经考察招标单位和研  究招标文件后，承诺在贵2024年安全生产事故应急预案项目的投标价为    元(大写：    整),本报价包含图纸内所有检测费用、利润、管理费、措施费、风险金等(设计变

更除外)全部费用；

注：1、“投标价”为“投标总价”;

2、 以上报价含   %增值税专用发票、运保费、保险等；

3、有意报价请联系江泽朝(13517712918)报名，贵公司收到函后于2024年2月22日 18时00分前将报价文件盖章扫描后以加密函件、PDF格式方式和报价文件 Excel电子版上传至我司邮箱Zechao.Jiang@geely.com。

投标单位全称(盖章):

法定代表人(或被授权代表)(签字):

日          期：2 0 2 4 年     月     日